Задача 1.

Построить сетевой график.

Работы 1,2,3 начинаются одновременно из начального события, работа 4 может начаться после окончания работы 1 и2, работа 5- после 3 и 4 , работа 6-после работы 2.

Задача 2.

Построить сетевой график.

Работы 1,2,3 и 4 начинаются одновременно из начального события, работа  5 может начаться после окончания работ 1,2,3, работа 6- после окончания работы 3 и 4.

Задача 3.

Построить сетевой график.

Работы 1,2,3 начинаются одновременно из начального события, работа  4 может начаться после окончания работы 3,Работа 5-после 1 и 3, работа 6-после 1,2,3.